TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN THUYẾT MINH BƯỚC ĐẦU

# EduSupport AI

Trợ lý hỗ trợ giải đáp sinh viên

Cuộc thi Centric Data AI 2026

| Tên nhóm | Trải ây ai |
| --- | --- |
| Trưởng nhóm | Trần Đức Trường |
| Thành viên | Trần Đức Trường – 20233802 Trần Long Vũ - 20233780 |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Ngô Thùy Giang |
| Lĩnh vực dự thi | Giáo dục và cộng đồng |
| Phiên bản | Bản đề xuất bước đầu ngày 18 tháng 9 năm 2026 |

Bắc Ninh năm 2026

EduSupport AI xử lý dữ liệu phản hồi sinh viên từ biểu mẫu, email hoặc tệp tổng hợp. Hệ thống phát hiện dữ liệu trống và trùng lặp, chuẩn hóa văn bản, ẩn thông tin cá nhân, phân loại phản hồi theo nhóm nghiệp vụ và gợi ý mức độ ưu tiên. Sản phẩm hướng đến một quy trình có thể kiểm tra được từ dữ liệu thô đến dữ liệu đã làm sạch và kết quả phân loại.

Đề tài phù hợp với hướng Data Centric AI vì phần đóng góp chính nằm ở việc xây dựng quy tắc chất lượng dữ liệu, quy trình gán nhãn và bộ chỉ số so sánh dữ liệu trước và sau xử lý. Mô hình học máy được dùng để kiểm chứng liệu dữ liệu tốt hơn có cải thiện kết quả phân loại hay không. Nhóm không đặt mục tiêu xây dựng mô hình nền tảng mới.

## Mức độ phù hợp với tiêu chí cuộc thi

| Tiêu chí | Cách đề tài đáp ứng | Bằng chứng cần tạo |
| --- | --- | --- |
| Ý tưởng và tiềm năng 25 điểm | Giải quyết tình trạng phản hồi rời rạc, khó phân loại và chậm chuyển đúng đơn vị xử lý. | Mô tả quy trình hiện tại, nhóm người dùng và tình huống sử dụng. |
| Khả thi kỹ thuật 25 điểm | Dùng các công nghệ phổ biến, chạy được trên máy cá nhân và không cần GPU. | Mô hình thử nghiệm, kiến trúc hệ thống và demo xử lý tệp. |
| Khả thi kế hoạch 25 điểm | Phạm vi MVP được giới hạn ở một luồng xử lý và số nhãn nhỏ. | Tiến độ theo tuần, phân công và tiêu chí hoàn thành. |
| Khả thi dữ liệu 25 điểm | Có kế hoạch thu thập, ẩn danh, gán nhãn, kiểm tra và cải thiện chất lượng. | Bộ dữ liệu có hồ sơ nguồn gốc, hướng dẫn gán nhãn và chỉ số chất lượng. |

## Kết luận về khả năng dự thi

Đề tài đủ điều kiện phát triển qua vòng sơ loại và vòng chung kết nếu nhóm hoàn thành ba bằng chứng cốt lõi: một bộ dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, một thí nghiệm so sánh trước và sau cải thiện dữ liệu, và một MVP chạy ổn định. Việc vượt qua vòng thi không thể được bảo đảm trước vì còn phụ thuộc chất lượng thực hiện và đánh giá của Ban giám khảo.

# Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

## Bối cảnh sử dụng

Phản hồi của sinh viên thường được gửi qua nhiều kênh và ở nhiều định dạng. Nội dung có thể chứa lỗi chính tả, từ viết tắt, câu trùng, thông tin cá nhân hoặc nhiều vấn đề trong cùng một câu. Khi tổng hợp thủ công, người phụ trách phải đọc từng phản hồi, xác định nhóm vấn đề và chuyển cho đơn vị liên quan. Quá trình này khó mở rộng khi số lượng phản hồi tăng.

## Vấn đề dữ liệu

Bản ghi trống, quá ngắn hoặc không đủ thông tin để phân loại.

Nhiều phản hồi trùng lặp hoặc gần giống nhau.

Nhãn nghiệp vụ không thống nhất giữa những người gán nhãn.

Dữ liệu có thể chứa email, số điện thoại hoặc mã sinh viên.

Số lượng mẫu giữa các nhóm vấn đề có thể mất cân bằng.

Từ viết tắt, tiếng Việt không dấu và lỗi gõ làm giảm chất lượng mô hình.

## Câu hỏi nghiên cứu

Việc áp dụng một quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu có làm tăng độ chính xác và độ ổn định của mô hình phân loại phản hồi sinh viên so với việc huấn luyện trực tiếp trên dữ liệu thô hay không?

## Giả thuyết kiểm chứng

Sau khi loại bản ghi không hợp lệ, xử lý trùng lặp, thống nhất nhãn và giảm mất cân bằng lớp, mô hình phân loại sẽ cải thiện Macro F1 trên cùng một tập kiểm thử cố định. Giả thuyết chỉ được chấp nhận khi kết quả thực nghiệm xác nhận; báo cáo không sử dụng số liệu dự đoán thay cho kết quả đo.

## Giá trị thực tiễn

MVP hỗ trợ người phụ trách nhập hoặc tải danh sách phản hồi, kiểm tra lỗi chất lượng, nhận gợi ý phân loại và xuất tệp đã xử lý. Sản phẩm không tự động đưa ra quyết định hành chính. Người dùng vẫn có quyền kiểm tra và sửa nhãn trước khi chuyển phản hồi.

# Mục tiêu và phạm vi sản phẩm

## Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một quy trình Data Centric AI có thể lặp lại để biến phản hồi thô thành dữ liệu sạch, có nhãn và có thể sử dụng cho phân loại tự động.

## Mục tiêu cụ thể

1.  Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu phản hồi bằng tiếng Việt.

2.  Thu thập và quản lý tối thiểu 300 phản hồi hợp lệ theo phương án được phê duyệt.

3.  Xây dựng hướng dẫn gán nhãn và kiểm tra mức độ thống nhất giữa người gán nhãn.

4.  So sánh một mô hình cơ sở trên dữ liệu thô với mô hình trên dữ liệu đã cải thiện.

5.  Hoàn thiện MVP cho phép tải tệp, kiểm tra dữ liệu, phân loại và xuất kết quả.

## Phạm vi MVP

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi phiên bản đầu |
| --- | --- |
| Nhập dữ liệu CSV hoặc Excel. | Kết nối trực tiếp với mọi hệ thống của nhà trường. |
| Kiểm tra trống, trùng lặp, độ dài và thông tin cá nhân. | Chatbot trả lời toàn bộ câu hỏi của sinh viên. |
| Phân loại 6 đến 7 nhóm nghiệp vụ. | Tự động ra quyết định hoặc xử lý khiếu nại. |
| Gợi ý mức ưu tiên bằng quy tắc hoặc mô hình đơn giản. | Mô hình ngôn ngữ lớn tự phát triển. |
| Dashboard và xuất dữ liệu đã xử lý. | Ứng dụng di động và triển khai quy mô toàn trường. |

## Người dùng mục tiêu

Cán bộ hoặc đơn vị tiếp nhận phản hồi sinh viên.

Nhóm phụ trách khảo sát, bảo đảm chất lượng hoặc công tác sinh viên.

Nhà phát triển cần một tập dữ liệu đã chuẩn hóa để xây dựng chức năng tiếp theo.

# Thiết kế dữ liệu

## Nguồn dữ liệu dự kiến

| Nguồn | Cách sử dụng | Kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Biểu mẫu tự nguyện | Thu thập các câu hỏi hoặc phản hồi giả định từ sinh viên. | Không yêu cầu họ tên, số điện thoại, email hoặc mã sinh viên. |
| Tình huống do nhóm biên soạn | Bổ sung các trường hợp hiếm hoặc lớp có ít dữ liệu. | Gắn cờ nguồn tổng hợp và được thành viên khác kiểm tra. |
| Dữ liệu sinh có hỗ trợ của AI | Tạo biến thể câu chữ để phục vụ thử nghiệm. | Không coi là dữ liệu thật; rà soát thủ công và giới hạn tỷ lệ trong từng lớp. |

## Cấu trúc một bản ghi

| Trường | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| record_id | Mã kỹ thuật, không chứa danh tính. | FB0001 |
| raw_text | Nội dung ban đầu. | em chưa thấy lịch thi ạ |
| clean_text | Nội dung sau chuẩn hóa. | em chưa thấy lịch thi |
| category | Nhãn nhóm nghiệp vụ. | Lịch học và lịch thi |
| priority | Mức ưu tiên dự kiến. | Bình thường |
| source_type | Nguồn thật, biên soạn hoặc AI hỗ trợ. | Biểu mẫu tự nguyện |
| quality_flags | Các lỗi phát hiện được. | Thiếu dấu câu |

## Bộ nhãn dự kiến

Nhóm dự kiến dùng bảy nhãn: Học phí; Lịch học và lịch thi; Điểm và khảo thí; Thủ tục hành chính; Cơ sở vật chất; Hệ thống kỹ thuật; Khác. Nhãn có thể được gộp sau khảo sát. Mỗi nhãn có định nghĩa, ví dụ và quy tắc cho phản hồi nhiều ý.

## Nguyên tắc riêng tư

Nhóm chỉ thu thập nội dung cần thiết cho mục tiêu phân loại. Dữ liệu nhận diện cá nhân không được yêu cầu trong biểu mẫu. Nếu hệ thống phát hiện email, số điện thoại hoặc mã sinh viên trong văn bản, dữ liệu đó phải được che trước khi dùng cho huấn luyện và trình diễn.

# Quy trình nâng cao chất lượng dữ liệu

| Bước | Công việc | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập và ghi nguồn dữ liệu. | Tệp dữ liệu thô và nhật ký nguồn. |
| 2 | Kiểm tra định dạng, dữ liệu trống và độ dài. | Danh sách bản ghi không hợp lệ. |
| 3 | Ẩn email, số điện thoại và mã nhận diện. | Tệp dữ liệu đã ẩn danh. |
| 4 | Chuẩn hóa khoảng trắng, Unicode và một số lỗi gõ. | Văn bản chuẩn hóa. |
| 5 | Phát hiện trùng chính xác và gần trùng. | Nhóm bản ghi cần gộp hoặc loại. |
| 6 | Gán nhãn theo hướng dẫn. | Dữ liệu có nhãn và lịch sử chỉnh sửa. |
| 7 | Đo phân bố lớp và rà soát bất thường. | Báo cáo chất lượng dữ liệu. |
| 8 | Chia tập huấn luyện, xác thực và kiểm thử. | Các tập dữ liệu không rò rỉ bản ghi trùng. |

## Chỉ số chất lượng dữ liệu

| Chỉ số | Cách tính hoặc kiểm tra | Mục tiêu dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ hợp lệ | Bản ghi đủ điều kiện chia tổng số bản ghi. | Từ 90 phần trăm sau xử lý. |
| Tỷ lệ trùng | Bản ghi trùng chia tổng số bản ghi. | Dưới 2 phần trăm sau xử lý. |
| Mức đầy đủ nhãn | Bản ghi có nhãn hợp lệ chia tổng bản ghi. | 100 phần trăm trước huấn luyện. |
| Độ thống nhất nhãn | Cohen Kappa trên mẫu được hai người gán độc lập. | Từ 0,70 hoặc giải trình nếu thấp hơn. |
| Mất cân bằng lớp | Tỷ lệ lớp lớn nhất so với lớp nhỏ nhất. | Cố gắng không vượt quá 4 lần. |
| Rò rỉ dữ liệu | Kiểm tra câu trùng hoặc gần trùng giữa các tập. | Không có trường hợp đã xác nhận. |

Các ngưỡng trên là mục tiêu quản lý dự án, không phải kết quả đã đạt. Báo cáo chung kết phải thay bằng số liệu đo được và giải thích những mục tiêu chưa hoàn thành.

# Phương pháp mô hình và thực nghiệm

## Mô hình cơ sở

Mô hình cơ sở sử dụng TF IDF để biểu diễn văn bản và Logistic Regression hoặc Linear Support Vector Machine để phân loại. Cách tiếp cận này phù hợp với tập dữ liệu nhỏ, thời gian triển khai ngắn và có thể giải thích được. Nhóm chỉ thử mô hình phức tạp hơn khi mô hình cơ sở đã chạy ổn định.

## Thiết kế thí nghiệm

| Thí nghiệm | Dữ liệu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| E0 | Dữ liệu thô chỉ loại bản ghi không đọc được. | Tạo kết quả cơ sở. |
| E1 | Dữ liệu đã chuẩn hóa và loại trùng. | Đo tác động của làm sạch. |
| E2 | Dữ liệu E1 cộng với nhãn được rà soát. | Đo tác động của chất lượng nhãn. |
| E3 | Dữ liệu E2 cộng với biện pháp giảm mất cân bằng. | Đo tác động của phân bố lớp. |

## Nguyên tắc so sánh

Giữ nguyên tập kiểm thử giữa các thí nghiệm.

Không dùng bản ghi kiểm thử để quyết định quy tắc làm sạch hoặc điều chỉnh mô hình.

Ghi lại phiên bản dữ liệu, tham số và kết quả của từng lần chạy.

Báo cáo cả kết quả tốt và kết quả không cải thiện.

## Chỉ số đánh giá mô hình

| Chỉ số | Vai trò |
| --- | --- |
| Macro F1 | Chỉ số chính vì tính đều kết quả trên từng lớp, phù hợp khi dữ liệu mất cân bằng. |
| Accuracy | Cho biết tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể nhưng không dùng một mình. |
| Precision và Recall theo lớp | Phát hiện lớp bị dự đoán sai hoặc bị bỏ sót. |
| Confusion Matrix | Cho biết các nhóm phản hồi thường bị nhầm với nhau. |

## Điều kiện hoàn thành thực nghiệm

Nhóm phải tạo được ít nhất một kết quả cơ sở và một kết quả sau cải thiện dữ liệu trên cùng tập kiểm thử. Nếu Macro F1 không tăng, nhóm vẫn có thể trình bày giá trị nghiên cứu bằng cách xác định nguyên nhân, ví dụ số mẫu quá ít, nhãn chồng lấn hoặc dữ liệu tổng hợp khác dữ liệu thật.

# Thiết kế hệ thống

## Luồng xử lý chính

1.  Người dùng tải tệp CSV hoặc Excel chứa phản hồi.

2.  Hệ thống kiểm tra cấu trúc tệp và hiển thị lỗi dữ liệu.

3.  Người dùng chọn chạy quy trình làm sạch và ẩn thông tin cá nhân.

4.  Mô hình gợi ý nhóm nghiệp vụ và mức ưu tiên.

5.  Người dùng xem, sửa kết quả và xuất tệp đã xử lý.

6.  Dashboard tổng hợp số lượng phản hồi theo nhóm và chất lượng dữ liệu.

## Các thành phần

| Thành phần | Công nghệ dự kiến | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Giao diện | Streamlit | Tải tệp, hiển thị lỗi, kết quả và dashboard. |
| Xử lý dữ liệu | Python và Pandas | Chuẩn hóa, ẩn danh, kiểm tra và xuất dữ liệu. |
| Mô hình | Scikit learn | Huấn luyện, dự đoán và đánh giá. |
| Lưu trữ | CSV và SQLite | Lưu dữ liệu thử nghiệm và lịch sử xử lý. |
| Quản lý mã nguồn | Git và GitHub riêng tư | Quản lý phiên bản và đóng góp của thành viên. |

## Chức năng MVP

| Mã | Chức năng | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- |
| F01 | Tải dữ liệu | Đọc được tệp đúng mẫu và báo lỗi tệp sai cấu trúc. |
| F02 | Hồ sơ chất lượng | Hiển thị trống, trùng, độ dài và thông tin nhạy cảm. |
| F03 | Làm sạch dữ liệu | Tạo cột văn bản sạch và nhật ký biến đổi. |
| F04 | Phân loại | Trả về nhãn và mức tin cậy cho từng phản hồi. |
| F05 | Hiệu chỉnh thủ công | Cho phép người dùng sửa nhãn dự đoán. |
| F06 | Dashboard | Thống kê số lượng theo nhóm và các chỉ số dữ liệu. |
| F07 | Xuất dữ liệu | Tải được tệp kết quả đã ẩn danh. |

# Kế hoạch triển khai

| Thời gian | Công việc | Sản phẩm kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 18 đến 20 tháng 9 | Chốt nhóm, đăng ký, xin xác nhận GVHD và khóa phạm vi. | Tên đề tài, mô tả ngắn và danh sách nhóm. |
| 20 đến 23 tháng 9 | Thiết kế biểu mẫu, bộ nhãn và quy tắc dữ liệu. | Biểu mẫu, data dictionary và hướng dẫn gán nhãn bản đầu. |
| 23 đến 27 tháng 9 | Thu thập mẫu đầu, gán nhãn thử và xây baseline. | Tối thiểu 100 mẫu thử và kết quả E0. |
| 28 tháng 9 đến 1 tháng 10 | Hoàn thiện thuyết minh vòng loại. | Bản nộp PDF hoặc Word theo mẫu BTC. |
| 2 đến 8 tháng 10 | Mở rộng dữ liệu, kiểm tra nhãn và phát triển luồng làm sạch. | Dataset phiên bản 1 và báo cáo chất lượng. |
| 9 đến 15 tháng 10 | Chạy E1 đến E3 và hoàn thiện MVP chính. | Bảng so sánh mô hình và ứng dụng chạy được. |
| 16 đến 21 tháng 10 | Kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện dashboard và báo cáo. | Phiên bản ứng viên chung kết. |
| 22 đến 26 tháng 10 | Đóng gói demo, slide và luyện trả lời. | Bộ nộp cuối cùng và video dự phòng. |

## Phân công vai trò dự kiến

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Trưởng nhóm | Quản lý phạm vi, tiến độ, tích hợp sản phẩm và liên hệ BTC. |
| Phụ trách dữ liệu | Thu thập, quản lý phiên bản, kiểm tra dữ liệu và hướng dẫn gán nhãn. |
| Phụ trách mô hình | Xây baseline, chạy thí nghiệm và phân tích lỗi. |
| Phụ trách ứng dụng | Xây giao diện, luồng nhập xuất và dashboard. |
| Phụ trách báo cáo | Tổng hợp bằng chứng, chuẩn hóa tài liệu và thuyết trình. |

Một thành viên có thể kiêm nhiều vai trò. Phân công chính thức phải ghi rõ người chịu trách nhiệm và thời hạn cho từng đầu việc.

## Cách sử dụng thời gian của GVHD

Nhóm dự kiến xin góp ý tại bốn mốc: khóa phạm vi, rà soát thuyết minh, kiểm tra kết quả thực nghiệm và duyệt slide. Nhóm tự thực hiện việc học công cụ, viết mã, thu thập dữ liệu và kiểm thử.

# Rủi ro và biện pháp kiểm soát

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Không đủ dữ liệu thật | Kết quả mô hình thiếu sức thuyết phục. | Thu nhỏ số nhãn, tăng thu thập tự nguyện và phân biệt rõ dữ liệu tổng hợp. |
| Nhãn chồng lấn | Người gán nhãn không thống nhất. | Viết định nghĩa nhãn, gán kép một mẫu và họp xử lý bất đồng. |
| Dữ liệu tổng hợp chiếm tỷ lệ cao | Mô hình không phản ánh cách sinh viên viết thật. | Báo cáo tỷ lệ theo nguồn và thử nghiệm riêng trên mẫu thật. |
| Rò rỉ giữa tập huấn luyện và kiểm thử | Điểm số bị tăng giả tạo. | Loại trùng trước khi chia và giữ tập kiểm thử cố định. |
| MVP quá nhiều chức năng | Không hoàn thành hoặc demo thiếu ổn định. | Chỉ làm F01 đến F07; không làm chatbot trong phiên bản đầu. |
| Lộ thông tin cá nhân | Vi phạm riêng tư và giảm độ tin cậy. | Không yêu cầu danh tính, tự động phát hiện và kiểm tra thủ công trước trình diễn. |
| Lạm dụng AI tạo sinh | Dữ liệu và nội dung thiếu trung thực. | Ghi nguồn, lưu lịch sử và kiểm tra thủ công mọi dữ liệu do AI hỗ trợ. |

## Nguyên tắc đạo đức

Người tham gia biểu mẫu được thông báo mục đích sử dụng dữ liệu.

Không thu thập dữ liệu nhạy cảm không cần thiết.

Mô hình chỉ gợi ý phân loại, không thay thế quyết định của con người.

Nhóm công bố giới hạn của mô hình và các lớp có kết quả yếu.

Mã nguồn và dữ liệu bên thứ ba phải tuân thủ giấy phép.

## Lưu ý về quyền sở hữu cuộc thi

Thể lệ quy định Ban tổ chức sở hữu bản quyền vô thời hạn và có quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với dự án đạt giải. Trước khi dùng dữ liệu, mã nguồn hoặc tài sản đã có từ dự án khác, nhóm cần hỏi BTC phạm vi áp dụng của điều khoản này và chỉ đưa vào sản phẩm những thành phần có quyền sử dụng hợp lệ.

# Kết quả dự kiến cho vòng loại

| Hạng mục | Trạng thái cần đạt trước khi nộp |
| --- | --- |
| Mô tả vấn đề | Có người dùng, quy trình hiện tại và hậu quả của dữ liệu kém. |
| Phạm vi | Nêu rõ chức năng MVP và phần không thực hiện. |
| Dữ liệu | Có nguồn dự kiến, cấu trúc, bộ nhãn và quy trình bảo vệ riêng tư. |
| Kỹ thuật | Có mô hình cơ sở, công nghệ và kiến trúc khả thi. |
| Kế hoạch | Có tiến độ, vai trò, rủi ro và tiêu chí hoàn thành. |
| Bằng chứng sớm | Nên có 50 đến 100 mẫu thử và ảnh chụp baseline nếu kịp. |

# Kết quả dự kiến cho vòng chung kết

| Hạng mục | Bằng chứng trình bày |
| --- | --- |
| Chất lượng dữ liệu 30 điểm | Bảng trước sau, hồ sơ nguồn, quy tắc gán nhãn, chỉ số trùng và độ thống nhất nhãn. |
| Mô hình AI 20 điểm | E0 đến E3, Macro F1, ma trận nhầm lẫn và phân tích lỗi. |
| Độ hoàn thiện 30 điểm | MVP chạy trực tiếp, tệp mẫu, luồng sửa nhãn và xuất kết quả. |
| Sáng tạo 10 điểm | Hồ sơ chất lượng dữ liệu và vòng phản hồi để cải thiện nhãn. |
| Trình bày 10 điểm | Slide ngắn, demo có kịch bản, video dự phòng và phân công trả lời. |

## Điều kiện để đề tài có khả năng cạnh tranh

Đề tài sẽ yếu nếu nhóm chỉ tạo giao diện gọi một API AI. Để cạnh tranh, nhóm phải chứng minh dữ liệu thay đổi như thế nào, lý do của từng thay đổi và tác động đến kết quả mô hình. Nhật ký dữ liệu, bảng thực nghiệm và khả năng giải thích quan trọng hơn số lượng tính năng.

# Danh sách công việc cần thực hiện ngay

| Ưu tiên | Công việc | Hạn đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tên đề tài và danh sách nhóm. | Trước 20 tháng 9 |
| 2 | Hỏi BTC cách xử lý khi GVHD đã đủ ba nhóm. | Trong ngày đăng ký |
| 3 | Chốt từ sáu đến bảy nhãn phản hồi. | 20 tháng 9 |
| 4 | Tạo biểu mẫu thu thập không có thông tin nhận diện. | 20 tháng 9 |
| 5 | Thu 30 mẫu đầu để kiểm tra bộ nhãn. | 21 tháng 9 |
| 6 | Tạo kho mã nguồn riêng tư và cấu trúc thư mục dữ liệu. | 21 tháng 9 |
| 7 | Chạy baseline đầu tiên trên tập mẫu. | 24 tháng 9 |
| 8 | Thay thông tin nhóm và kết quả ban đầu vào bản thuyết minh. | 28 tháng 9 |

## Thông tin cần bổ sung trước khi nộp

Tên nhóm, danh sách thành viên, mã sinh viên và lớp.

Giảng viên hướng dẫn đã đồng ý hoặc được BTC xác nhận.

Tên và đường dẫn biểu mẫu đăng ký chính thức.

Số liệu thu thập thực tế và tỷ lệ theo từng nguồn.

Kết quả baseline đầu tiên.

Mẫu thuyết minh chính thức do BTC cung cấp nếu cấu trúc khác tài liệu này.

## Nguồn căn cứ

Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Kế hoạch số 20 KH KCNTT ngày 5 tháng 9 năm 2026 về tổ chức cuộc thi Centric Data AI 2026 và thể lệ kèm theo.

# Phụ lục thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| Data Centric AI | Cách phát triển AI tập trung vào chất lượng và quy trình quản lý dữ liệu. |
| Baseline | Kết quả cơ sở dùng làm mốc so sánh. |
| MVP | Phiên bản nhỏ nhất có đủ chức năng cốt lõi để người dùng thử. |
| TF IDF | Phương pháp biểu diễn mức độ quan trọng của từ trong văn bản. |
| Macro F1 | Trung bình F1 của từng lớp, mỗi lớp có trọng số như nhau. |
| Cohen Kappa | Chỉ số đo mức thống nhất giữa hai người gán nhãn sau khi loại ảnh hưởng ngẫu nhiên. |
| Data leakage | Thông tin từ tập kiểm thử lọt vào quá trình huấn luyện hoặc chuẩn bị dữ liệu. |